PRODUCT BACKLOG.

Sistema de Comanda Digital.

🔹  Tareas Técnicas

| ID | Nombre | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| TEC-001 | MVC | Implementar arquitectura MVC |
| TEC-002 | Singleton DB | Implementar patrón Singleton para conexión DB |
| TEC-003 | - mysqli legacy | - Usar mysqli para modelos legacy |
| TEC-004 | - PDO | - Usar PDO para nuevos modelos |
| TEC-005 | - Observer | - Implementar patrón Observer para notificaciones |
| TEC-006 | - Docker | - Configurar Docker para desarrollo |
| TEC-007 | - Dockerfile | - Crear Dockerfile para la app |
| TEC-008 | - Script BD | - Crear script de inicialización de BD |
| TEC-009 | - CI/CD Pipeline | - Implementar pipeline CI/CD con GitHub Actions |
| TEC-010 | - Health check | - Implementar endpoint de health check |

🔹 Sección 1: Autenticación y seguridad (HU)

| ID | Nombre | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU01 | Login con usuario | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña |
| HU02 | Redirigir por rol | Como usuario, quiero ser redirigido según mi rol |
| HU03 | Cerrar sesión | Como usuario, quiero cerrar sesión de forma segura |
| HU04 | Regenerar sesión | Como usuario, quiero sesiones seguras con regeneración de ID |
| HU05 | Encriptar password | Como usuario, quiero credenciales encriptadas |
| HU06 | Protección CSRF | Como admin, quiero protección en formularios |
| HU07 | Rate limiting login | Como admin, quiero rate limiting en login |

🔹Sección 2: Pedidos (Cliente/Mesa)

| ID | Nombre | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU08 | Ver menú | Como cliente, quiero ver el menú por categorías |
| HU09 | Agregar al carrito | Como cliente, quiero agregar productos al carrito |
| HU10 | Ver total | Como cliente, quiero ver el total en tiempo real |
| HU11 | Ticket digital | Como cliente, quiero recibir ticket digital |
| HU12 | Validar pedido | Como cliente, quiero validación de pedido no vacío |
| HU13 | Identificar mesa | Como cliente, quiero que el sistema identifique mi mesa |
| HU14 | Ayuda al mesero | Como cliente, quiero solicitar ayuda al mesero |
| HU15 | Personalizar ingredientes | Como cliente, quiero modificar ingredientes (afecte receta/precio) |
| HU16 | Repetir pedido | Como cliente, quiero volver a ordenar desde misma mesa |
| HU17 | Personalización real | Como cliente, quiero personalización real de platillos |

🔹  Sección 3: Cocina

| ID | Nombre | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU18 | Ver pedidos | Como cocinero, quiero ver pedidos en tiempo real |
| HU19 | Cambiar estado | Como cocinero, quiero actualizar estado de cada item |
| HU20 | Filtrar pedidos | Como cocinero, quiero filtrar pedidos por tipo |
| HU21 | Ver detalles | Como cocinero, quiero ver detalles completos del pedido |
| HU22 | Auto-refresh | Como cocinero, quiero actualización automática de pedidos |
| HU23 | Límite preparación | Como cocinero, quiero orden de llegada con límite de preparación |
| HU24 | Verificar stock | Como cocinero, quiero verificar disponibilidad de ingredientes |

🔹  Sección 4: Caja

| ID | Nombre | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU25 | Ver ventas pendientes | Como cajero, quiero ver ventas pendientes de pago |
| HU26 | Ver historial | Como cajero, quiero ver historial de ventas pagadas |
| HU27 | Pagos múltiples | Como cajero, quiero procesar pagos con múltiples métodos |
| HU28 | Calcular cambio | Como cajero, quiero cálculo automático de cambio |
| HU29 | Ver detalles venta | Como cajero, quiero ver detalles completos de venta |
| HU30 | Cancelar venta | Como cajero, quiero cancelar ventas pendientes |
| HU31 | Marcar entregado | Como cajero, quiero marcar pedido como entregado al pagar |
| HU32 | Buscar pedidos | Como cajero, quiero buscar pedidos por nombre o mesa |
| HU33 | Ticket físico | Como cajero, quiero generar e imprimir ticket físico |
| HU34 | Registrar cancelados | Como admin, quiero registrar pedidos cancelados |

🔹  Sección 5: Mesero

| ID | Nombre | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU35 | Ver pedidos activos | Como mesero, quiero ver pedidos activos |
| HU36 | Actualizar pedido | Como mesero, quiero actualizar estado de pedidos |
| HU37 | Cerrar pedido | Como mesero, quiero cerrar pedidos completados |
| HU38 | Recibir ayuda | Como mesero, quiero recibir solicitudes de ayuda |

🔹 Sección 6: Administración.

| ID | Nombre | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU39 | Gestionar mesas | Como admin, quiero gestionar mesas (alta/baja/mod) |
| HU40 | Gestionar usuarios | Como admin, quiero gestionar usuarios y roles |
| HU41 | CRUD menú | Como admin, quiero gestionar menú |
| HU42 | Gestionar categorías | Como admin, quiero gestionar categorías de menú |
| HU43 | Dashboard métricas | Como admin, quiero dashboard con métricas clave |
| HU44 | Gestionar inventario | Como admin, quiero gestionar inventario de ingredientes |
| HU45 | Alertas stock bajo | Como admin, quiero alertas de stock bajo |
| HU46 | Asociar recetas | Como admin, quiero asociar recetas a platillos |
| HU47 | Notificaciones | Como admin, quiero notificaciones de eventos del sistema |
| HU48 | Agregar/eliminar mesas | Como admin, quiero agregar o eliminar mesas |
| HU49 | Ver mesas ocupadas | Como admin, quiero visualizar mesas ocupadas |
| HU50 | Asignar mesas | Como admin, quiero asignar mesas a meseros |
| HU51 | Recetas por porción | Como admin, quiero registrar recetas por porción |
| HU52 | Gráficas dashboard | Como admin, quiero dashboard con gráficas |

🔹  Sección 7: Inventario

| ID | Nombre | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU53 | Agregar ingrediente | Como admin, quiero agregar nuevos ingredientes |
| HU54 | Actualizar stock | Como admin, quiero actualizar cantidades de ingredientes |
| HU55 | Validar categorías | Como admin, quiero validación de categorías y unidades |
| HU56 | Alertas mínimo | Como admin, quiero alertas cuando ingrediente < mínimo |
| HU57 | Configurar mínimo | Como admin, quiero establecer mínimos de stock |
| HU58 | Descuento stock automático | Como admin, quiero descontar stock automáticamente |
| HU59 | Descuento inventario | Como admin, quiero descuento automático de inventario |

🔹  Sección 8: Reportes

| ID | Nombre | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU60 | Reporte diario | Como admin, quiero reporte diario de ventas |
| HU61 | Reporte mensual | Como admin, quiero reporte mensual de ventas |
| HU62 | Historial pedidos | Como admin, quiero historial completo de pedidos |
| HU63 | Exportar PDF | Como admin, quiero exportar reportes a PDF |
| HU64 | PDF real | Como admin, quiero reportes en PDF real |

# Priorización del Backlog

La priorización de las historias de usuario fue realizada considerando el valor de negocio, el impacto en el flujo principal del sistema y las dependencias funcionales entre módulos. Se clasificaron como Alta, Media y Baja prioridad según su criticidad para la operación del sistema.

Historias de Usuario – Prioridad Alta

| HU | Historia | Prioridad | Valor negocio (1–5) | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | seleccionar mesa | Alta | 5 | 3 |
| HU02 | evitar mesas duplicadas | Alta | 5 | 5 |
| HU04 | liberar mesa | Alta | 5 | 3 |
| HU06 | visualizar menú | Alta | 5 | 5 |
| HU07 | agregar productos carrito | Alta | 5 | 5 |
| HU09 | eliminar productos | Alta | 4 | 3 |
| HU10 | confirmar pedido | Alta | 5 | 5 |
| HU11 | guardar pedido pendiente | Alta | 5 | 5 |
| HU12 | caja ve pedidos | Alta | 5 | 5 |
| HU16 | marcar pagado | Alta | 5 | 3 |
| HU17 | enviar pagados a cocina | Alta | 5 | 5 |
| HU20 | cocina ve pedidos | Alta | 5 | 5 |
| HU22 | cocina marca listo | Alta | 5 | 3 |
| HU24 | mesero ve listos | Alta | 4 | 3 |
| HU25 | marcar entregado | Alta | 5 | 3 |
| HU39 | login por rol | Alta | 5 | 8 |
| HU40 | restringir por rol | Alta | 5 | 8 |

Historias de Usuario – Prioridad Media

| HU | Historia | Prioridad | Valor negocio(1-5) | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU03 | agregar/eliminar mesas | Media | 3 | 5 |
| HU05 | ver mesas ocupadas | Media | 3 | 3 |
| HU08 | modificar ingredientes | Media | 3 | 5 |
| HU13 | buscar pedidos | Media | 3 | 3 |
| HU14 | imprimir ticket | Media | 4 | 5 |
| HU15 | calcular cambio | Media | 4 | 3 |
| HU18 | cancelar pedido | Media | 3 | 5 |
| HU21 | estado preparando | Media | 3 | 2 |
| HU23 | orden llegada cocina | Media | 3 | 8 |
| HU26 | volver a ordenar | Media | 3 | 5 |
| HU27 | CRUD productos | Media | 4 | 8 |
| HU28 | modificar precios | Media | 3 | 3 |
| HU29 | gestionar categorías | Media | 3 | 5 |
| HU30 | gestionar usuarios | Media | 4 | 8 |
| HU31 | asignar mesas meseros | Media | 2 | 5 |

| HU | Historia | Prioridad | Valor | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU19 | registrar cancelados | Baja | 2 | 3 |
| HU32 | recetas por porción | Baja | 2 | 8 |
| HU33 | descontar stock | Baja | 3 | 8 |
| HU34 | notificar bajo stock | Baja | 2 | 5 |
| HU35 | modificar stock manual | Baja | 2 | 5 |
| HU36 | integrar módulos | Baja | 3 | 8 |
| HU37 | pruebas funcionales | Baja | 3 | 8 |
| HU38 | validar flujo completo | Baja | 3 | 5 |

Historias de Usuario – Prioridad Bajas

Criterio de Valor de Negocio

El valor de negocio fue asignado a cada historia de usuario utilizando una escala del 1 al 5, donde 5 representa funcionalidades críticas para la operación del sistema y 1 corresponde a mejoras menores o características opcionales.

La asignación de este valor se realizó considerando el impacto directo en el flujo principal del sistema, la importancia para el usuario final y la contribución a la continuidad operativa del restaurante.

La escala utilizada se interpreta de la siguiente manera:

5 – Crítico: Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema.

4 – Muy Alto: Funcionalidad muy importante que aporta alto valor operativo.

3 – Medio: Funcionalidad relevante pero no crítica.

2 – Bajo: Mejora complementaria o administrativa.

1 – Muy Bajo: Característica opcional o de mejora futura.

Criterio de Estimación (Story Points)

La estimación del esfuerzo se realizó mediante el uso de Story Points, empleando una escala basada en la serie de Fibonacci (2, 3, 5, 8), práctica común en metodologías ágiles.

Los Story Points representan una medida relativa de complejidad, no de tiempo, y consideran los siguientes factores:

Esfuerzo de desarrollo requerido.

Complejidad técnica.

Nivel de incertidumbre.

Riesgos asociados.

Dependencias con otros módulos.

La escala utilizada se interpreta de la siguiente manera:

2 puntos: Tarea muy sencilla, baja complejidad.

3 puntos: Tarea sencilla con lógica básica.

5 puntos: Complejidad media, requiere validaciones o integración.

8 puntos: Alta complejidad técnica o múltiples dependencias.

Este enfoque permite una planificación más precisa de las iteraciones y facilita la organización del trabajo dentro del marco ágil adoptado por el equipo.

La priorización y estimación presentadas fueron definidas considerando criterios técnicos y de negocio, con el objetivo de optimizar la planificación de los Sprints iniciales y asegurar una entrega incremental de valor.