Sprint Review

| Proyecto | Comanda digital | Fecha | 17-03-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint # | 2 | Product Owner | Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada |
| Scrum Master | Osornio Tapia Jorge Edmundo | Development Team | - Ramírez García OswaldoUriel - Vargas Angeles Uriel - Rios Carrera Jesús Vicente |

Objetivo

Entregar avance del desarrollo del sistema de comanda digital

Funcionalidades Entregadas

| Historia | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU01 | El cliente puede seleccionar el número de mesa desde la tablet para identificar su pedido. | Completado |
| HU06 | El cliente puede visualizar el menú disponible desde la tablet. | Completado |
| - | Implementación de la interfaz gráfica para la selección de mesas y validación de la comunicación entre frontend y backend. | Completado |

Demostración del producto

Retroalimentación de Stakeholders

- La interfaz de selección de mesas es clara y fácil de usar para los clientes

- El menú digital en la tablet facilita la visualización de los productos disponibles

- Se recomienda mejorar el control para evitar que dos dispositivos utilicen la misma mesa al mismo tiempo

- Se sugiere completar el sistema de liberación automática de mesas al finalizar el pedido

- Es importante finalizar el control de acceso y restricciones según el rol del usuario para mejorar la seguridad del sistema