Sprint Review

| Proyecto | Comanda digital | Fecha | 17-04-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint # | 4 | Product Owner | Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada |
| Scrum Master | Osornio Tapia Jorge Edmundo | Development Team | - Ramírez García OswaldoUriel - Vargas Angeles Uriel - Rios Carrera Jesús Vicente |

Objetivo

Entregar avance del desarrollo del sistema de comanda digital

Funcionalidades Entregadas

| Historia | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU12 | Ver pedidos en sistema | Completado |
| HU13 | Buscar pedidos | Completado |
| HU14 | Imprimir ticket | Completado |
| HU16 | Marcar pedido como pagado | Completado |
| HU17 | Enviar pedidos a cocina | Completado |
| HU22 | Estados del pedido (pendiente, en proceso, listo) | Completado |
| HU-UI-01 | Interfaz de mesero | Completado |
| HU-UI-02 | Interfaz de cocina | Completado |
| HU-UI-03 | Interfaz de caja | Completado |
| HU-LOG-01 | Cálculo de cambio | Completado |
| HU-CONF-01 | Cálculo de cambio | Completado |

Demostración del producto

Retroalimentación de Stakeholders

Aspectos positivos

- El sistema cumple con el flujo básico esperado: mesero → cocina → caja.

- La interfaz es clara y fácil de entender para usuarios nuevos.

- La funcionalidad de estados de pedidos mejora la organización en cocina.

- El cálculo de cambio automatiza correctamente el proceso de cobro.

- La integración entre módulos (pedidos, cocina y caja) es funcional.

Áreas de mejora

- Se detectó ligera lentitud en la actualización de pedidos en tiempo real.

- El diseño visual puede mejorar en consistencia (colores, tamaños, alineación).

- La impresión de tickets necesita estandarizar mejor el formato.

- Falta validación en algunos campos

Sugerencias

- Implementar notificaciones en tiempo real para cocina y caja.

- Mejorar experiencia de usuario (UX) con feedback visual (alerts, loaders).

- Agregar historial de pedidos y reportes.

- Optimizar rendimiento general del sistema.