Sprint Retrospective

Sprint: 4

Participantes:

- Uriel Vargas Angeles

- Jesús Vicente Rios Carrera

- Oswaldo Ramírez García

¿Qué salió bien?

- Se completaron todas las historias de usuario planeadas dentro del sprint.

- Se logró integrar correctamente el flujo completo del sistema (mesero → cocina → caja).

- Buena colaboración entre los integrantes del equipo.

- Las interfaces desarrolladas (mesero, cocina y caja) son funcionales.

- El cálculo de cambio y los estados de pedido funcionan correctamente.

- Se logró una solución funcional lista para pruebas reales.

¿Qué se puede mejorar?

- Mejor organización del tiempo en algunas tareas.

- Mayor consistencia en el diseño de interfaces (UI).

- Mejor comunicación en momentos clave del desarrollo.

- Validaciones más completas en entradas de datos.

- Optimización del rendimiento del sistema.

Problemas encontrados

- Lentitud en la actualización de pedidos en tiempo real.

- Problemas en el formato de impresión de tickets.

- Errores en cálculos de cambio (decimales) durante el desarrollo.

- Conflictos en la lógica de estados de pedidos.

- Diferencias en la configuración del entorno de desarrollo (VS Code/OpenCode).

- Falla del OS

Acciones de mejora para el siguiente Sprint

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Optimizar rendimiento del sistema | Oswaldo Ramírez García | Próximo sprint |
| Mejorar diseño visual de interfaces | Uriel Vargas Ángeles | Próximo sprint |
| Mejorar comunicación y seguimiento del equipo | Todo el equipo | Próximo sprint |