Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 27/03/2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Revisión de historias de usuario PED-003, PED-006, PED-007 | Inicio de implementación de PED-003: Personalización de platillos | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Revisión de historias COC-001, COC-004, MES-003 | Inicio de COC-001: Visualización en cocina de pedidos en tiempo real | No |
| Oswaldo Ramírez García | Revisión de historias PED-002, PED-005 y tarea de Testing | Inicio de PED-002: Agregar productos al carrito | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 30/03/2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Implementación de lógica de personalización de ingredientes (PED-003) | Integración de descuento de stock al modificar platillo (PED-003) | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Implementación de conexión en tiempo real para cocina (COC-001) | Pruebas de visualización en tiempo real posterior al pago (COC-001) | No |
| Oswaldo Ramírez García | Implementación del botón de agregar al carrito (PED-002) | Pruebas de PED-002 y ajustes de UI | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 31/03/2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Integración de stock completada (PED-003) | Inicio de PED-006: Botón de confirmación de pedido y vista previa del ticket | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Pruebas de COC-001 completadas | Inicio de COC-004: Visualización de detalles completos del pedido | No |
| Oswaldo Ramírez García | PED-002 finalizado | Inicio de PED-005: Botón para eliminar productos del carrito | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 01/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Diseño del botón de confirmación (PED-006) | Generación de vista previa del ticket del cliente (PED-006) | Posible duplicación de tickets al confirmar múltiples veces |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Vista de detalles de pedido (número de mesa, cantidad, modificaciones) (COC-004) | Pruebas de COC-004 y ajustes de visualización | No |
| Oswaldo Ramírez García | Implementación del botón de eliminar producto (PED-005) | Pruebas de PED-005 y validación del carrito | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Posible duplicación de tickets al confirmar pedido múltiples veces | Uriel Vargas Angeles | Resuelto |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 02/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Vista previa del ticket finalizada (PED-006) | Inicio de PED-007: Guardar pedido como 'Pendiente de pago' | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | COC-004 finalizado | Inicio de MES-003: Permitir al cliente volver a ordenar desde la misma mesa | Posible duplicación de tickets al volver a ordenar |
| Oswaldo Ramírez García | PED-005 finalizado | Configuración del entorno de pruebas automatizadas con OpenCode | Se necesita capacitación en el uso de OpenCode |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Posible duplicación de tickets al volver a ordenar desde la misma mesa | Jesús Vicente Rios Carrera | En revisión |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 03/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Lógica de guardado de pedido pendiente en caja (PED-007) | Pruebas unitarias de PED-007 y revisión de PED-003, PED-006 | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Lógica de nueva orden desde mesa (MES-003) | Pruebas de MES-003 y validación de generación de nuevo ticket | Posible duplicación de tickets si el cliente da clic múltiples veces |
| Oswaldo Ramírez García | Configuración parcial del entorno de OpenCode | Definición de criterios de cobertura mínima y escritura de pruebas automatizadas | Definir criterios de aceptación de cobertura mínima |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Posible duplicación de tickets al confirmar múltiples veces | Uriel Vargas Angeles | Resuelto |
| Capacitación en OpenCode requerida | Oswaldo Ramírez García | En proceso |
| Definición de criterios de cobertura mínima pendiente | Oswaldo Ramírez García | Pendiente |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 06/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Pruebas de integración de PED-003, PED-006 y PED-007 | Corrección de bugs encontrados en pruebas | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Correcciones de duplicación de tickets en MES-003 | Integración final de COC-001, COC-004 y MES-003 | No |
| Oswaldo Ramírez García | Primeras pruebas automatizadas implementadas | Ejecución de pruebas y corrección de ajustes detectados | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problema de administración del stock al modificar el platillo | Uriel Vargas Angeles | Resuelto |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 07/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Correcciones finales y documentación de PED-003, PED-006 y PED-007 | Revisión general y cierre del sprint | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Integración y pruebas finales de COC-001, COC-004 y MES-003 | Revisión general y cierre del sprint | No |
| Oswaldo Ramírez García | Pruebas automatizadas completas y ajustes finales | Revisión general y cierre del sprint | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |