Sprint Review

| Proyecto | Comanda digital | Fecha | 03/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint # | 3 | Product Owner | Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada |
| Scrum Master | Osornio Tapia Jorge Edmundo | Development Team | - Ramírez García OswaldoUriel - Vargas Angeles Uriel - Rios Carrera Jesús Vicente |

Objetivo

Entregar avance del desarrollo del sistema de comanda digital

Funcionalidades Entregadas

| Historia | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| PED-002 | Agregar productos al carrito al dar clic en el botón de agregar. | Terminado |
| PED-005 | Agregar un botón que permita eliminar productos del carrito. | Terminado |
| PED-006 | Botón para confirmar el pedido, generando la vista previa del ticket del cliente. | Terminado |
| Testing + ajustes | Configuración del entorno de trabajo para la implementación de pruebas automatizadas utilizando OpenCode. | Pendiente |

Demostración del producto

Clic en botón de agregar

Mensaje de confirmación

Producto agregado al carrito

Retroalimentación de Stakeholders

- Sugiere que puede ser algo complicado para el comensal identificar el carrito.

- La vista del carrito es intuitiva y fácil de usar, aunque seria mejor que el nombre del pedido sea más grande para ser fácil de identificar para quienes no pueden ver letras pequeñas.

- El cliente quiere ver en la próxima entrega la implementación de la función de modificación del platillo.