Sprint Retrospective

Sprint: 3

Participantes:

- Uriel Vargas Angeles

- Jesús Vicente Rios Carrera

- Oswaldo Ramírez García

¿Qué salió bien?

- Se logro implementar las funcionalidades del carrito de compras.

- Se completó la personalización de platillos y la administración del stock.

- Se integraron correctamente las funcionalidades de visualización de pedidos en tiempo real para cocina.

- Se finalizaron las pruebas automatizadas y ajustes generales del sistema.

- El equipo mantuvo comunicación constante durante los Daily Scrum y logró cerrar el sprint en tiempo y forma.

¿Qué se puede mejorar?

- Mejorar la capacitación y preparación previa para herramientas de pruebas automatizadas como OpenCode.

- Definir desde el inicio criterios mínimos de cobertura para las pruebas.

- Reducir riesgos relacionados con la duplicación de tickets en confirmaciones y nuevas órdenes.

- Mejorar la validación de acciones múltiples realizadas por el usuario.

Problemas encontrados

- Dificultades para la configuración del entorno de trabajo con OpenCode para las pruebas automatizadas.

- Riesgos en la administración del stock al modificar platillos personalizados.

- Falta de definición inicial de criterios de aceptación para cobertura mínima de pruebas.

Acciones de mejora para el siguiente Sprint

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Capacitación sobre OpenCode y pruebas automatizadas. | Oswaldo García Ramirez | Inicio del siguiente sprint |
| Implementar validaciones para evitar duplicación de tickets. | Jesús Vicente Rios Carrera | Siguiente sprint |
| Definir criterios mínimos de cobertura de pruebas. | Todo el equipo | Primera reunión del sprint |
| Mejorar validaciones de stock y personalización de platillos. | Uriel Vargas Angeles | Durante el siguiente sprint |

Gráfica comparativa de carga de trabajo

La barra del lado izquierdo de cada desarrollador representa los story points y el de la derecha representa la cantidad de historias que se le asignaron a cada desarrollador.