Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 21-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #:  5

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Definí las tareas que iba a realizar. | Configurar la clase Database con PDO singleton. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Revise los criterios de aceptación de las tareas a realizar. | Comenzar la visualización de categorías. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Configure el entorno de trabajo y OpenCode. | Diseñar la estructura base del dashboard de administración. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 22-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Configure con PDO Singleton. | Implementar el manejo de excepciones en consultas. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Inicie la visualización de categorías. | Crear funciones para agregar y editar categorías. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Diseñe estructura base del dashboard. | Mostrar mesas ocupadas y disponibles. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 23-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Implemente el manejo de excepciones en PDO. | Crear la lista de productos. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Implemente agregar y editar categorías. | Implementar la eliminación y orden manual de categorías. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Mostré mesas ocupadas y disponibles. | Conectar dashboard a BD para mostrar ventas del día. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Error al consultar ventas desde la base de datos. | Oswaldo Ramirez García | Resuelto |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 24-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Creé listado de productos. | Diseñar formulario para crear y editar productos. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Implemente la eliminación de categorías. | Ordenar categorías manualmente y validar funcionamiento. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Conecte el dashboard con ventas del día. | Iniciar modificación de precios desde lista de productos. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 27-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Diseñe formulario de productos. | Validar nombres duplicados y agregar eliminación de productos. | Si |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Ordené categorías manualmente. | Iniciar CRUD de usuarios y listado de roles. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Inicié modificación de precios. | Validar que el precio sea mayor a cero. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Conflicto en validación de productos duplicados. | Uriel Vargas Angeles | Resuelto |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 28-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Implemente validación de nombres duplicados. | Crear formulario para ajuste manual de stock. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Inicie CRUD de usuarios y roles. | Crear formulario de asignación de roles. | Si |
| Oswaldo Ramírez García | Valide modificación de precios. | Mostrar precio anterior como referencia. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problemas de asignación de permisos por rol. | Jesús Vicente Rios Carrera | Resuelto |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 29-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Creé el formulario de ajuste de stock. | Validar que no exista stock negativo e iniciar asignación de meseros. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Implemente la asignación de roles. | Desactivar y eliminar usuarios . | Si |
| Oswaldo Ramírez García | Mostré el precio anterior como referencia antes del cambio de precio. | Implementar clase Observer. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Restricciones de permisos aún incompletas. | Jesús Vicente Rios Carrera | Pendiente |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 30-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Valide el control de stock negativo. | Guardar realción mesa-mesero y mostrar mesas activas por mesero. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Implemente la eliminación de usuarios. | Configurar alertas de bajo stock y umbral por producto. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Implemente clase Observer. | Implementar clase Observavble y notificaciones de pedidos. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 01-05-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Guarde relación mesa-meseros y mostré las mesas activas. | Realizar pruebas finales de CRUD de productos y stock. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Configure alertas de bajo stock. | Implementar confirmación antes de entregar pedido y liberar mesa automáticamente. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Implemente Observable y notificaciones. | Probar envío de notificaciones de pedidos listos. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |