| Proyecto | Comanda digital | Fecha: | 21-04-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint # | 5 | Duración del sprint | 21-04-2026 - 01-05-2026 |
| Objetivo |  | Scrum Master | Osornio Tapia Jorge Edmundo |
| Product Owner | Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada | Development Team | - Ramírez García OswaldoUriel - Vargas Angeles Uriel - Rios Carrera Jesús Vicente |

Sprint Planning

Historias de usuario seleccionadas

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAJA-012 | Marcar pedido entregado | Sencilla | 3 | Jesús Vicente Rios Carrera |
| ADM-010 | Dashboard administrativo | Media | 5 | Oswaldo Ramirez Garcia |
| ADM-001 | CRUD de productos | Alta | 8 | Uriel Vargas Angeles |
| ADM-004 | Gestión de usuarios y roles | Alta | 8 | Jesús Vicente Rios Carrera |
| ADM-005 | Asignación de meseros | Media | 5 | Uriel Vargas Angeles |
| ADM-003 | Gestión de categorías | Media | 5 | Jesús Vicente Rios Carrera |
| ADM-002 | Modificación de precios | Sencilla | 3 | Oswaldo Ramirez Garcia |
| ADM-009 | Modificación manual de stock | Sencilla | 3 | Uriel Vargas Angeles |
| ADM-008 | Alertas de bajo stock | Media | 5 | Jesús Vicente Rios Carrera |
| ARC-003 | Implementación de patrón Observer | Media | 5 | Oswaldo Ramirez Garcia |
| ARC-004 | Implementación PDO | Sencilla | 3 | Uriel Vargas Angeles |

Tareas del sprint

| Historia | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CAJA-012 | Mostrar confirmación antes de entregar y liberar mesa automáticamente al entregar. | Jesús Vicente Rios Carrera | Pendiente |
| ADM-010 | Diseñar layout del dashboar. Mostrar mesas ocupadas/disponibles. Conectar a BD para obtener ventas del día. | Oswaldo Ramirez Garcia | Pendiente |
| ADM-001 | Crear lista de productos. Formulario para crear/editar producto. Eliminar producto (con confirmación). Validar nombres duplicados. | Uriel Vargas Angeles | Pendiente |
| ADM-004 | Crear CRUD de usuarios. Listado de roles. Formulario para asignación de roles (admin, mesero, cocinero, cajero). Desactivar/eliminar usuarios. | Jesús Vicente Rios Carrera | Pendiente |
| ADM-005 | Interfaz para asignar mesero a mesa. Guardar relación mesa-mesero. Mostrar mesas activas por mesero. | Uriel Vargas Angeles | Pendiente |
| ADM-003 | Visualizar listado de categorías. Crear, editar, eliminar catenarias. Ordenar categorías manualmente. | Jesús Vicente Rios Carrera | Pendiente |
| ADM-002 | Editar precio desde lista de productos. Mostrar precio anterior como referencia. Validar que precio sea mayor a cero. | Oswaldo Ramirez Garcia | Pendiente |
| ADM-009 | Formulario para ajustar stock. No permitir stock negativo. | Uriel Vargas Angeles | Pendiente |
| ADM-008 | Definir un mínimo de stock. Mostrar alerta en dashboard. Configurar umbral por producto. | Jesús Vicente Rios Carrera | Pendiente |
| ARC-003 | Implementar clase Observer. Implementar clase Obseervable. Notificar pedido listo a mesero desde cocina. | Oswaldo Ramirez Garcia | Pendiente |
| ARC-004 | Crear clase Database con PDO. Implementar Singleton para una sola conexión. Manejo de excepciones en consultas. | Uriel Vargas Angeles | Pendiente |

Riesgos identificados

- CRUD de productos puede atrasarse por validaciones complejas.

- Para asignar roles se requiere asegurar permisos correctamente.

- La integración entre módulos puede generar errores inesperados.

- No hay criterios claros para las alertas de stock bajo.

- Modificar precios puede afectar carritos activos, en caso de hacer las modificaciones durante el turno.