Training Plan Template

Training Plan

Sistema de comanda digital

Table of Contents

Introduction	3

Points of Contact	3

Needs and Skills Analysis	3

Requirements Traceability	4

Training Methodology	5

Training Environment	5

Training References	6

Testing and Evaluation	7

Training Schedule	7

Sponsor Acceptance	10

# Introduction

Esta sección describe de forma general el plan de capacitación y sus objetivos. Este plan ha sido desarrollado para estandarizar y mejorar las prácticas de desarrollo del equipo, abarcando desde la configuración del entorno hasta la gestión de versiones y la arquitectura del sistema.

El presente plan de capacitación, desarrollado por el equipo técnico del proyecto, tiene como objetivo definir los objetivos, requisitos, estrategia y metodología para las sesiones de entrenamiento del equipo de desarrollo. El propósito es capacitar a los participantes en herramientas clave como Docker, GitHub, Trello, OpenCode y el patrón MVC. Esto permitirá al equipo estandarizar entornos, mantener control de versiones eficiente, organizar flujos de trabajo, ejecutar pruebas funcionales, gestionar dependencias y mejorar la organización general del sistema.

# Points of Contact

Esta sección proporciona los puntos de contacto para el desarrollo, coordinación y facilitación de las capacitaciones. Para cualquier duda, favor de contactar a la persona correspondiente.

| - Role | Name | Contact |
| --- | --- | --- |
| Responsable de Capacitación (Docker) | Jesús Vicente Ríos Carrera | jesus.rios.carrera@estudiante.uacm.edu.mx |
| Responsable de Capacitación (Trello) | Jorge Edmundo Osornio Tapia | Edmundo.osornio@alumnos.uacm.edu.mx |
| Responsable de Capacitación (OpenCode) | Oswaldo García Ramírez | oswaldo.ramirez.garcia@alumnos.uacm.edu.mx |
| Coordinador General de Capacitación | Guadalupe Yosabeth Perez Estrada | yosabeth.perez@alumnos.uacm.edu.mx |

# Needs and Skills Analysis

El equipo de desarrollo ha identificado la necesidad de estandarizar entornos de trabajo, mejorar el control de versiones, organizar tareas bajo metodologías ágiles (Kanban), automatizar pruebas funcionales, gestionar dependencias de manera eficiente y adoptar una arquitectura MVC. Para ello, se han diseñado las siguientes capacitaciones:

| Curso / Capacitación | Participantes | Modalidad | Duración | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración de Docker | Equipo de desarrollo | Práctica | 4 horas | Estandarizar el entorno de desarrollo |
| Uso de GitHub y Git | Todo el equipo | Colaborativa | 3 horas | Mantener control de versiones |
| Gestión de tareas en Trello | Scrum Master y desarrolladores | Práctica | 2 horas | Organizar el flujo Kanban |
| Validaciones con OpenCode | Equipo de pruebas y desarrollo | Práctica | 3 horas | Ejecutar pruebas funcionales |
| Arquitectura MVC | Desarrolladores Backend | Teórico-práctica | 3 horas | Mejorar organización del sistema |

Los objetivos de aprendizaje para este plan son:

- Configurar y utilizar contenedores Docker para un entorno de desarrollo consistente.

- Aplicar comandos básicos y flujos de trabajo de Git y GitHub para control de versiones.

- Utilizar Trello para gestionar tareas bajo un flujo Kanban.

- Ejecutar validaciones y pruebas funcionales con OpenCode.

- Instalar y configurar dependencias mediante Composer y npm.

- Implementar el patrón MVC para mejorar la estructura del sistema.

# Requirements Traceability

Este plan de capacitación es fundamental para cumplir con los objetivos estratégicos del proyecto: reducir problemas de entorno, mejorar la trazabilidad del código, optimizar la gestión de tareas, asegurar la calidad mediante pruebas, y mantener un código organizado y escalable. Cada curso está directamente alineado con una necesidad operativa del equipo, asegurando que la inversión en tiempo genere valor medible en la productividad y calidad del software.

# Training Methodology

Para lograr los objetivos de aprendizaje, se empleará una metodología mixta:

- Práctica: cursos como Docker, Trello y OpenCode serán hands-on, con ejercicios guiados.

- Colaborativa: GitHub/Git se impartirá con dinámicas de trabajo en equipo.

- Autoaprendizaje: Composer y npm contarán con guías y ejercicios autodirigidos.

- Teórico-práctica: MVC incluirá exposición de conceptos más un taller de implementación.

Cada curso incluirá materiales (presentaciones, guías, repositorios de ejemplo) y, en la mayoría de los casos, una breve evaluación práctica para verificar la comprensión.

# Training Environment

Las sesiones se llevarán a cabo en la sala de capacitación del área de desarrollo (o virtual mediante videoconferencia si aplica). Se requiere:

- Computadora con acceso a internet.

- Software preinstalado: Docker Desktop, Git, Composer, npm, editor de código (VS Code), navegador.

- Cuentas: GitHub, Trello (si es necesario para ejercicios).

- Proyector o herramienta de compartir pantalla para el facilitador.

- Pizarra o herramienta digital para diagramar conceptos (MVC).

Restricciones: las sesiones prácticas requieren que los participantes tengan permisos de administrador en sus equipos para instalar s

# Training References

| Reference | Document/Version # | Format | Storage Location |
| --- | --- | --- | --- |
| Guía Docker - Entorno de desarrollo | Docker-Guide | PDF / Markdown | Repositorio interno / Google Drive |
| Flujo GitHub - Buenas prácticas | Git-Flow | Wiki / PDF | Enlace |
| Tablero Trello (plantilla Kanban) | Trello-Kanba | Enlace al tablero | Enlace |
| Manual de OpenCode para pruebas | OpenCode-Testing | PDF | Elace |
| Patrón MVC - Ejemplo práctico | MVC-Pattern | Presentación / Código | Mismo proyecto |

# Testing and Evaluation

Para cada curso se aplicará una evaluación práctica que demuestre la habilidad adquirida:

- Docker: crear y ejecutar un contenedor con el entorno de desarrollo del proyecto.

- GitHub: realizar un flujo completo (clone, branch, commit, push, pull request).

- Trello: crear un tablero Kanban con tareas del sprint actual.

- OpenCode: ejecutar una suite de pruebas funcionales y reportar resultados.

- MVC: modificar una pequeña funcionalidad siguiendo el patrón MVC.

La calificación es Apto/No Apto. Para obtener el certificado interno del curso, el participante debe completar la práctica satisfactoriamente.