| Proyecto | Comanda digital | Fecha | 27/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint # | 3 | Duración del sprint | 27/03/2026 - 07/04/2026 |
| Objetivo | Asignar las tareas del sprint | Scrum Master | Osornio Tapia Jorge Edmundo |
| Product Owner | Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada | Development Team | - Ramírez García OswaldoUriel - Vargas Angeles Uriel - Rios Carrera Jesús Vicente |

Sprint Planning

Historias de usuario seleccionadas

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COC-001 | Pedidos en tiempo real | Media | 5 | Jesús Vicente Rios Carrera |
| PED-002 | Agregar productos al carrito | Media | 5 | Oswaldo Ramirez Garcia |
| PED-003 | Personalización de platillos | Media | 5 | Uriel Vargas Angeles |
| PED-005 | Eliminación de productos | Sencilla | 3 | Oswaldo Ramirez Garcia |
| COC-004 | Detalles de pedido | Alta | 8 | Jesús Vicente Rios Carrera |
| PED-006 | Confirmación de pedido | Media | 5 | Uriel Vargas Angeles |
| PED-007 | Registro de pedido pendiente | Media | 5 | Uriel Vargas Angeles |
|  | Testing + ajustes | Alta | 8 | Oswaldo Ramirez Garcia |
| MES-003 | Administración de mesas | Media | 5 | Jesús Vicente Rios Carrera |

Tareas del sprint

| Historia | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| COC-001 | Visualizar en cocina los pedidos en tiempo real después de que el pedido haya sido pagado. | Jesús Vicente Rios Carrera | Terminado |
| PED-002 | Agregar productos al carrito al dar clic en el botón de agregar. | Oswaldo Ramirez Garcia | Terminado |
| PED-003 | Permitir que el cliente personalice su platillo, modificando ingredientes y afectando la receta (descontando stock). | Uriel Vargas Angeles | Terminado |
| PED-005 | Agregar un botón que permita eliminar productos del carrito. | Oswaldo Ramirez Garcia | Terminado |
| COC-004 | Visualizar los detalles completos (número de mesa, cantidad de platillos, modificación del platillo si la hay), del pedido. | Jesús Vicente Rios Carrera | Terminado |
| PED-006 | Botón para confirmar el pedido, generando la vista previa del ticket del cliente. | Uriel Vargas Angeles | Terminado |
| PED-007 | Guardar el pedido como “Pendiente de pago” en caja. | Uriel Vargas Angeles | Terminado |
| Testing + ajustes | Configuración del entorno de trabajo para la implementación de pruebas automatizadas utilizando OpenCode. | Oswaldo Ramirez Garcia | Terminado |
| MES-003 | Permitir al cliente volver a ordenar desde la misma mesa, generando un nuevo ticket. | Jesús Vicente Rios Carrera | Terminado |

Riesgos identificados

- Posible duplicación de tickets a volver a ordenar.

- Problema de administración del stock al modificar el plaillo.

- Posible duplicación de tickets si el cliente da clic múltiples veces en el botón de confirmar.

- Configuración del entorno de trabajo para las pruebas, se necesita capacitación en el uso de OpenCode.

- Definir criterios de aceptación de cobertura mínima en las pruebas.