PRODUCT BACKLOG.

Sistema de Comanda Digital.

🔹EPICA 0 Configuración del proyecto.

| ID | Épica | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU001 | Configuración | Configurar entorno con Docker en todos los equipos |
| HU002 | Análisis | Analizar documentación existente del proyecto Analizar estándar IEEE 16326 |
| HU003 | Gestion de scrum | - Crear y organizar el producto Backlog - Planificar Sprints - Asignar tareas a desarrolladores |
| HU004 | Herramientas | - Configurar tablero Kanban en Trello - Registrar e invitar desarrolladores |

🔹 ÉPICA 1 Gestión de Mesas.

| ID | Épica | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU01 | Gestión de Mesas | Como cliente quiero seleccionar el número de mesa en la tablet para identificar mi pedido. |
| HU02 | Gestión de Mesas | Como sistema quiero evitar que dos tablets usen el mismo número de mesa simultáneamente. |
| HU03 | Gestión de Mesas | Como administrador quiero agregar o eliminar mesas del sistema. |
| HU04 | Gestión de Mesas | Como sistema quiero liberar la mesa una vez entregado el pedido final. |
| HU05 | Gestión de Mesas | Como administrador quiero visualizar mesas ocupadas y disponibles. |

🔹 ÉPICA 2 Pedido del Cliente (Tablet).

| ID | Épica | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU06 | Pedido del Cliente | Como cliente quiero visualizar el menú disponible. |
| HU07 | Pedido del Cliente | Como cliente quiero agregar productos al carrito. |
| HU08 | Pedido del Cliente | Como cliente quiero modificar ingredientes (agregar o quitar). |
| HU09 | Pedido del Cliente | Como cliente quiero eliminar productos del carrito. |
| HU10 | Pedido del Cliente | Como cliente quiero confirmar mi pedido para enviarlo a caja. |
| HU11 | Pedido del Cliente | Como sistema quiero guardar el pedido en estado "Pendiente de Pago". |

🔹 ÉPICA 3 Caja.

| ID | Épica | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU12 | Caja | Como cajero quiero visualizar los pedidos pendientes de pago. |
| HU13 | Caja | Como cajero quiero buscar pedidos por nombre o número de mesa. |
| HU14 | Caja | Como cajero quiero generar e imprimir ticket. |
| HU15 | Caja | Como cajero quiero calcular cambio automáticamente. |
| HU16 | Caja | Como cajero quiero marcar un pedido como "Pagado" para enviarlo a cocina. |
| HU17 | Caja | Como sistema quiero enviar únicamente pedidos pagados a cocina. |
| HU18 | Caja | Como cajero quiero poder cancelar un pedido antes de marcarlo como pagado. |
| HU19 | Caja | Como sistema quiero registrar pedidos cancelados para control administrativo. |

🔹 ÉPICA 4 Cocina.

| ID | Épica | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU20 | Cocina | Como cocina quiero visualizar únicamente los platillos que requieren preparación. |
| HU21 | Cocina | Como cocina quiero cambiar estado a "Preparando". |
| HU22 | Cocina | Como cocina quiero cambiar estado a "Listo". |
| HU23 | Cocina | Como cocina quiero visualizar los pedidos en orden de llegada con límite de preparación simultánea configurado. |

🔹 ÉPICA 5 Mesero.

| ID | Épica | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU24 | Mesero | Como mesero quiero visualizar pedidos listos. |
| HU25 | Mesero | Como mesero quiero marcar pedido como "Entregado". |
| HU26 | Mesero | Como cliente quiero poder volver a ordenar desde la misma mesa. |

🔹 ÉPICA 6 Administración.

| ID | Épica | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU27 | Administración | Como administrador quiero gestionar productos (CRUD). |
| HU28 | Administración | Como administrador quiero modificar precios. |
| HU29 | Administración | Como administrador quiero gestionar categorías. |
| HU30 | Administración | Como administrador quiero gestionar usuarios y roles. |
| HU31 | Administración | Como administrador quiero asignar mesas a meseros. |
| HU32 | Administración | Como administrador quiero registrar recetas por porción. |
| HU33 | Administración | Como sistema quiero descontar stock automáticamente según receta. |
| HU34 | Administración | Como sistema quiero notificar bajo stock usando Observer. |
| HU35 | Administración | Como administrador quiero agregar o eliminar stock manualmente. |

🔹 ÉPICA 7 Calidad e Integración.

| ID | Épica | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU36 | Calidad e Integración | Como equipo quiero integrar todos los módulos. |
| HU37 | Calidad e Integración | Como equipo quiero realizar pruebas funcionales completas. |
| HU38 | Calidad e Integración | Como Product Owner quiero validar el flujo completo del negocio. |

🔹 ÉPICA 8 Seguridad y Acceso.

| ID | Épica | Historia de Usuario |
| --- | --- | --- |
| HU39 | Seguridad y Acceso | Como usuario quiero iniciar sesión según mi rol para acceder únicamente a mi interfaz correspondiente. |
| HU40 | Seguridad y Acceso | Como sistema quiero restringir funcionalidades según rol (cliente, caja, cocina, mesero, admin). |

Priorización del Backlog

La priorización de las historias de usuario fue realizada considerando el valor de negocio, el impacto en el flujo principal del sistema y las dependencias funcionales entre módulos. Se clasificaron como Alta, Media y Baja prioridad según su criticidad para la operación del sistema.

Historias de Usuario – Prioridad Alta

| HU | Historia | Prioridad | Valor negocio (1–5) | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | seleccionar mesa | Alta | 5 | 3 |
| HU02 | evitar mesas duplicadas | Alta | 5 | 5 |
| HU04 | liberar mesa | Alta | 5 | 3 |
| HU06 | visualizar menú | Alta | 5 | 5 |
| HU07 | agregar productos carrito | Alta | 5 | 5 |
| HU09 | eliminar productos | Alta | 4 | 3 |
| HU10 | confirmar pedido | Alta | 5 | 5 |
| HU11 | guardar pedido pendiente | Alta | 5 | 5 |
| HU12 | caja ve pedidos | Alta | 5 | 5 |
| HU16 | marcar pagado | Alta | 5 | 3 |
| HU17 | enviar pagados a cocina | Alta | 5 | 5 |
| HU20 | cocina ve pedidos | Alta | 5 | 5 |
| HU22 | cocina marca listo | Alta | 5 | 3 |
| HU24 | mesero ve listos | Alta | 4 | 3 |
| HU25 | marcar entregado | Alta | 5 | 3 |
| HU39 | login por rol | Alta | 5 | 8 |
| HU40 | restringir por rol | Alta | 5 | 8 |

Historias de Usuario – Prioridad Media

| HU | Historia | Prioridad | Valor negocio(1-5) | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU03 | agregar/eliminar mesas | Media | 3 | 5 |
| HU05 | ver mesas ocupadas | Media | 3 | 3 |
| HU08 | modificar ingredientes | Media | 3 | 5 |
| HU13 | buscar pedidos | Media | 3 | 3 |
| HU14 | imprimir ticket | Media | 4 | 5 |
| HU15 | calcular cambio | Media | 4 | 3 |
| HU18 | cancelar pedido | Media | 3 | 5 |
| HU21 | estado preparando | Media | 3 | 2 |
| HU23 | orden llegada cocina | Media | 3 | 8 |
| HU26 | volver a ordenar | Media | 3 | 5 |
| HU27 | CRUD productos | Media | 4 | 8 |
| HU28 | modificar precios | Media | 3 | 3 |
| HU29 | gestionar categorías | Media | 3 | 5 |
| HU30 | gestionar usuarios | Media | 4 | 8 |
| HU31 | asignar mesas meseros | Media | 2 | 5 |

| HU | Historia | Prioridad | Valor | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU19 | registrar cancelados | Baja | 2 | 3 |
| HU32 | recetas por porción | Baja | 2 | 8 |
| HU33 | descontar stock | Baja | 3 | 8 |
| HU34 | notificar bajo stock | Baja | 2 | 5 |
| HU35 | modificar stock manual | Baja | 2 | 5 |
| HU36 | integrar módulos | Baja | 3 | 8 |
| HU37 | pruebas funcionales | Baja | 3 | 8 |
| HU38 | validar flujo completo | Baja | 3 | 5 |

Historias de Usuario – Prioridad Bajas

Criterio de Valor de Negocio

El valor de negocio fue asignado a cada historia de usuario utilizando una escala del 1 al 5, donde 5 representa funcionalidades críticas para la operación del sistema y 1 corresponde a mejoras menores o características opcionales.

La asignación de este valor se realizó considerando el impacto directo en el flujo principal del sistema, la importancia para el usuario final y la contribución a la continuidad operativa del restaurante.

La escala utilizada se interpreta de la siguiente manera:

5 – Crítico: Funcionalidad indispensable para el funcionamiento del sistema.

4 – Muy Alto: Funcionalidad muy importante que aporta alto valor operativo.

3 – Medio: Funcionalidad relevante pero no crítica.

2 – Bajo: Mejora complementaria o administrativa.

1 – Muy Bajo: Característica opcional o de mejora futura.

Criterio de Estimación (Story Points)

La estimación del esfuerzo se realizó mediante el uso de Story Points, empleando una escala basada en la serie de Fibonacci (2, 3, 5, 8), práctica común en metodologías ágiles.

Los Story Points representan una medida relativa de complejidad, no de tiempo, y consideran los siguientes factores:

Esfuerzo de desarrollo requerido.

Complejidad técnica.

Nivel de incertidumbre.

Riesgos asociados.

Dependencias con otros módulos.

La escala utilizada se interpreta de la siguiente manera:

2 puntos: Tarea muy sencilla, baja complejidad.

3 puntos: Tarea sencilla con lógica básica.

5 puntos: Complejidad media, requiere validaciones o integración.

8 puntos: Alta complejidad técnica o múltiples dependencias.

Este enfoque permite una planificación más precisa de las iteraciones y facilita la organización del trabajo dentro del marco ágil adoptado por el equipo.

La priorización y estimación presentadas fueron definidas considerando criterios técnicos y de negocio, con el objetivo de optimizar la planificación de los Sprints iniciales y asegurar una entrega incremental de valor.