Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 23-03-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 2

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Inicio lógica para modificar ingredientes | Continuar validación | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Inicio lógica para eliminar productos del carrito | Continuar validación | No |
| Oswaldo Ramírez García | Inicio lógica para agregar producto al carrito | Continuar validación | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 24-03-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 2

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Diseño estructura de modificación | Conectar selección de mesa con Backend. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Diseño estructura de eliminación de productos | Conectar menú con base de datos. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Diseño estructura de inserción de productos al carrito | Comenzar implementación de acceso por rol. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 25-03-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 2

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Conecté selección de mesa con Backend. | Probar registro de número de mesa. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Conecté menú con base de datos. | Probar visualización del menú. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Inicié acceso por roles. | Continuar lógica de autenticación. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Retraso en la sincronización entre frontend y Backend al registrar la mesa | Jesús Vicente Rios Carrera | Resuelto |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 26-03-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 2

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Probé registro de mesa. | Corregir errores de selección de mesa. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Probé visualización del menú. | Mejorar interfaz del menú. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Continué autenticación por roles. | Probar inicio de sesión. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| El número de mesa no se registraba correctamente en algunos casos | Uriel Vargas Angeles | Resuelto |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 27-03-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 2

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Corregí errores de selección de mesa. | Finalizar HU01. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Mejoré interfaz del menú. | Probar menú en tablet. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Probé inicio de sesión. | Continuar lógica de roles. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Algunos errores en la visualización del menú en la tablet. | Jesús Vicente Rios Carrera | Resuelto |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 30-03-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 2

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Finalicé selección de mesa. | Iniciar lógica para evitar mesas duplicadas. | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Probé menú en tablet. | Corregir errores de visualización. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Continué lógica de roles. | Implementar restricciones de funciones. | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 31-03-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 2

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Inicié validación de mesa duplicada. | Probar selección desde varios dispositivos. | Si |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Corregí errores del menú. | Finalizar HU06. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Inicié restricción por rol. | Probar permisos según usuario. | Si |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dificultad para evitar que dos dispositivos usen la misma mesa al mismo tiempo | Uriel Vargas Angeles | Pendiente |
| Problemas al restringir funciones según el rol | Oswaldo Ramírez García | Pendiente |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 01-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 2

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Probé concurrencia entre dispositivos. | Ajustar lógica de validación de mesa. | Si |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Finalicé menú digital. | Apoyar en interfaz de selección de mesas. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Probé restricciones de rol. | Corregir errores en permisos. | Si |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Problema en control de concurrencia para mesas | Uriel Vargas Angeles | Pendiente |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 02-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 2

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Ajusté validación de mesas. | Iniciar liberación automática de mesa. | Si |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Apoyé en interfaz de selección. | Validar registro correcto de mesa. | No |
| Oswaldo Ramírez García | Corregí permisos de rol. | Continuar pruebas de acceso. | Si |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Modificación en la lógica de liberación por el producto Owner | Uriel Vargas Angeles | Pendiente |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 03-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 2

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Probé liberación automática de mesa. | Seguir corrigiendo errores. | Si |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Validé sincronización entre frontend y Backend. | Apoyo a la liberación de mesas | No |
| Oswaldo Ramírez García | Probé control de acceso. | Ajustar restricciones de funciones. | Si |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Control de mesas duplicadas aún pendientes | Uriel Vargas Angeles | Pendiente |
| Liberación automática de mesa pendiente | Jesús Vicente Rios Carrera | Pendiente |
| Restricciones completas por rol aun no finalizado | Oswaldo Ramírez García | Pendiente |