| Proyecto | Comanda digital | Fecha | 17-03-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint # | 2 | Duración del sprint | 09-03-2026 al 20-03-2026 |
| Objetivo |  | Scrum Master | Osornio Tapia Jorge Edmundo |
| Product Owner | Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada | Development Team | - Ramírez García OswaldoUriel - Vargas Angeles Uriel - Rios Carrera Jesús Vicente |

Sprint Planning

Historias de usuario seleccionadas

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Seleccionar mesa | Alta | 3 | Uriel Vargas Angeles |
| HU02 | Evitar mesas duplicadas | Alta | 5 | Uriel Vargas Angeles |
| HU04 | Liberar mesa | Alta | 3 | Uriel Vargas Angeles |
| HU06 | Visualizar menú | Alta | 5 | Jesús Vicente Rios Carrera |
| HU39 | Login por rol | Alta | 8 | Oswaldo Ramirez Garcia |
| HU40 | Restricción por rol | Alta | 8 | Oswaldo Ramirez Garcia |

Tareas del sprint

| Historia | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | El cliente selecciona el número de mesa desde la tablet para identificar su pedido. | Uriel Vargas Angeles | Finalizado |
| HU02 | El sistema evita que dos dispositivos usen la misma mesa simultáneamente. | Uriel Vargas Angeles | Pendiente |
| HU04 | El sistema libera automáticamente la mesa al finalizar el pedido. | Uriel Vargas Angeles | Pendiente |
| HU06 | El cliente puede ver el menú disponible en la tablet. | Jesús Vicente Rios Carrera | Finalizado |
|  | Apoyar en la implementación de la interfaz gráfica para la selección de mesas, asegurando la correcta comunicación entre el frontend y el backend. Validar que el número de mesa seleccionado se registre correctamente en el sistema y se sincronice con la lógica de negocio. | Jesús Vicente Rios Carrera | Finalizado |
| HU39 | El usuario accede según su rol. | Oswaldo Ramirez Garcia | Pendiente |
| HU40 | El sistema limita funciones según el rol. | Oswaldo Ramirez Garcia | Pendiente |

Riesgos identificados

- Selección simultánea de la misma mesa por diferentes dispositivos.

- Error en la liberación automática de la mesa al finalizar el pedido.

- Problemas de sincronización entre el frontend y el backend.

- Registro incorrecto del número de mesa en el sistema.

- Fallos al cargar o visualizar el menú en la tablet.

- Acceso a funciones no permitidas según el rol del usuario.

- Pérdida de conexión entre la tablet y el servidor.