Sprint Retrospective

Sprint: 2

Participantes:

- Uriel Vargas Angeles

- Jesús Vicente Rios Carrera

- Oswaldo Ramírez García

¿Qué salió bien?

- Se logro implementar la sección de mesa desde la tablet

- El menú digital fue desarrollado y funciona correctamente en la interfaz

- La comunicación entre el frontend y el backend fue validada correctamente

- El equipo mantuvo una buena colaboración durante el desarrollo del sprint

¿Qué se puede mejorar?

- Mejorar el control para evitar que dos dispositivos seleccionen la misma mesa

- Optimizar la lógica para liberar automáticamente la mesa al finalizar un pedido

- Completar la implementación del acceso y restricciones según el rol del usuario

Problemas encontrados

- Dificultades en la sincronización inicial ente frontend y backend

- Problemas en el control de concurrencia para el uso de mesas

- implementación incompleta del sistema de roles y permisos

Acciones de mejora para el siguiente Sprint

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Implementar control completo para evitar mesas duplicadas | Uriel Vargas Angeles | Próximo Sprint |
| Desarrollar liberación automática de mesas al finalizar pedidos | Uriel Vargas Angeles | Próximo Sprint |
| Finalizar implementación de acceso y permisos según rol | Oswaldo Ramírez García | Próximo Sprint |
| Realizar más pruebas de integración entre frontend y backend | Jesús Vicente Rios Carrera | Próximo Sprint |