Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 6-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 4

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Análisis de requerimientos de interfaz de mesero | Diseñar estructura inicial de la interfaz | Error en sincronización |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Análisis de HU13 | Diseñar lógica de búsqueda | No |
| Oswaldo Ramírez García | Análisis de envío de pedidos a cocina (HU17) | Diseñar flujo de comunicación con cocina | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Error en sincronización de estados | Uriel Vargas Angeles | En proceso |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 7-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 4

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Avanzó estructura de interfaz | Implementar navegación básica | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Avanzó HU13 | Iniciar HU14 | No |
| Oswaldo Ramírez García | Definió flujo de envío | Implementar envío de pedidos a cocina | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 8-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 4

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Ángeles | Implementó navegación | Crear componentes de pedidos | Permisos |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Avanzó impresión | Dar formato al ticket | No |
| Oswaldo Ramírez García | Avanzó envío de pedidos | Probar integración con cocina | Retraso en actualización de pedidos |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Retraso en actualización de pedidos | Oswaldo Ramírez García | En revision |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 9-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 4

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Avanzó componentes de pedidos | Integrar interfaz con datos | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Ajustó ticket | Probar impresión completa | No |
| Oswaldo Ramírez García | Corrigió errores de sincronización | Iniciar interfaz de cocina | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 10-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 4

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Integró datos en interfaz | Mejorar experiencia de usuario | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Terminó impresión de ticket | Iniciar HU16 | No |
| Oswaldo Ramírez García | Avanzó interfaz de cocina | Mostrar pedidos en tiempo real | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 13-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 4

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Ajustó rendimiento | Iniciar lógica de cálculo de cambio | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Implementó lógica de pago | Validar flujo completo | No |
| Oswaldo Ramírez García | Mejoró actualización de pedidos | Iniciar interfaz de caja | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 14-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 4

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Avanzó cálculo de cambio | Validar resultados (casos reales) | Error en decimales |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Corrigió flujo de pago | Mejorar parte visual (UI) | No |
| Oswaldo Ramírez García | Avanzó interfaz de caja | Implementar visualización de pedidos en caja | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 15-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 4

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Corrigió cálculo de cambio | Implementar estados del pedido | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Ajustó interfaz visual | Investigar Ia para DevOps | No |
| Oswaldo Ramírez García | Integró pedidos en caja | Validar flujo completo (cocina → caja) | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 16-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 4

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Avanzó estados (pendiente, en proceso, listo) | Integrar estados con flujo completo | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Iniciar Configuración | Investigar Skills | No |
| Oswaldo Ramírez García | Corrigió flujo completo | Pruebas finales del sistema | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |
| Error menor en visualización | Oswaldo Ramírez García | En revisión |

Daily Scrum

Duración: 15 							Fecha: 17-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo				Sprint #: 4

Seguimiento del Equipo

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uriel Vargas Angeles | Terminó integración de estados | Configuración de OpenCode en VS Code junto con el equipo y validación final | No |
| Jesús Vicente Rios Carrera | Investigar Skills | Configuración de OpenCode en VS Code junto con el equipo y validación final | No |
| Oswaldo Ramírez García | Ajustes finales | Configuración de OpenCode en VS Code junto con el equipo y validación final | No |

Impedimentos destacados

| Problema | Responsable de resolver | Estado |
| --- | --- | --- |