| Proyecto | Comanda digital | Fecha | 07-04-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint # | 4 | Duración del sprint | 10 dias |
| Objetivo | Desarrollar e integrar las funcionalidades principales del sistema de comanda digital, permitiendo gestionar pedidos desde la interfaz de mesero hasta cocina y caja | Scrum Master | Osornio Tapia Jorge Edmundo |
| Product Owner | Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada | Development Team | - Ramírez García OswaldoUriel - Vargas Angeles Uriel - Rios Carrera Jesús Vicente |

Sprint Planning

Historias de usuario seleccionadas

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU17 | Como sistema quiero enviar pedidos a cocina para su preparación | Alta | 8 | Oswaldo Ramírez García |
| HU-UI-02 | Como cocinero quiero ver los pedidos en una interfaz clara | Alta | 5 | Oswaldo Ramírez García |
| HU-UI-03 | Como cajero quiero ver pedidos en caja para procesar pagos | Alta | 5 | Oswaldo Ramírez García |
| HU13 | Como usuario quiero buscar pedidos fácilmente | Media | 5 | Jesús Vicente Ríos Carrera |
| HU14 | Como usuario quiero imprimir tickets de los pedidos | Media | 5 | Jesús Vicente Ríos Carrera |
| HU16 | Como cajero quiero marcar pedidos como pagados | Alta | 5 | Jesús Vicente Ríos Carrera |
| HU-UI-01 | Como mesero quiero una interfaz para gestionar pedidos | Alta | 8 | Uriel Vargas Ángeles |
| HU-LOG-01 | Como sistema quiero calcular el cambio automáticamente | Alta | 5 | Uriel Vargas Ángeles |
| HU22 | Como sistema quiero manejar estados de pedidos | Alta | 8 | Uriel Vargas Ángeles |

Tareas del sprint

| Historia | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU17 | Implementar envío de pedidos a cocina | Oswaldo Ramírez García | Completado |
| HU-UI-02 | Diseñar interfaz de cocina | Oswaldo Ramírez García | Completado |
| HU-UI-03 | Implementar vista de pedidos en caja | Oswaldo Ramírez García | Completado |
| HU13 | Desarrollar búsqueda de pedidos | Jesús Vicente Ríos Carrera | Completado |
| HU14 | Implementar impresión de tickets | Jesús Vicente Ríos Carrera | Completado |
| HU16 | Implementar lógica de pago | Jesús Vicente Ríos Carrera | Completado |
| HU-UI-01 | Diseñar interfaz de mesero | Uriel Vargas Ángeles | Completado |
| HU-LOG-01 | Implementar cálculo de cambio | Uriel Vargas Ángeles | Completado |
| HU22 | Implementar estados de pedidos | Uriel Vargas Ángeles | Completado |
| HU-CONF-01 | Configurar entorno VS Code + OpenCode | Equipo | Completado |

Riesgos identificados

- Problemas de integración entre módulos (mesero, cocina, caja)

- Errores en sincronización de estados de pedidos

- Fallas en impresión de tickets por compatibilidad de dispositivos

- Lentitud en actualización de datos en tiempo real

- Diferencias de configuración en los equipos de desarrollo

- Errores en cálculos de pago (decimales o validaciones)